МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЛЯКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НЕКЛИНОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

х.Красный Десант

03 июня 2016 г.									№ 50

«О подготовке объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры Поляковского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов»

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12 . 03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» р а с п о р я ж а ю с ь:

1.Создать комиссию по  проверке готовности к отопительному периоду всех объектов муниципального образования Поляковского сельского поселения. (Приложение № 1)

2.Утвердить Положение комиссии по  проверке готовности к отопительному периоду всех объектов муниципального образования Поляковского сельского поселения. (Приложение № 2).

3. Утвердить  план подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры Поляковского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года. (Приложение № 3).

4.Установить график подготовки и поэтапной сдачи объектов по актам готовности к зиме. (Приложение № 4).

5.Утвердить форму акта осмотра готовности объекта к эксплуатации в осенне-зимний период. (Приложение № 5).

6.Заседания комиссии по проверке готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры  к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года проводить в последний вторник каждого месяца.

7.Распоряжение № 30 от 27.05.2015г. «О подготовке объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры Поляковского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов» считать утратившим силу.

8.Контроль за исполнение настоящего распоряжения оставляю за собой.

# Глава Поляковского

# сельского поселения	            	          	                   А.Н.Галицкий

Приложение № 1

к распоряжению

Администрации Поляковского

сельского поселения

от 03.06.2016г. № 50

Комиссия

по проверке готовности к отопительному периоду всех объектов

муниципального образования

Поляковского сельского поселения.

Председатель комиссии,

глава   Администрации                                                      А.Н.Галицкий

Поляковского сельского поселения

Члены комиссии:

Ведущий специалист Администрации

Поляковского сельского поселения                            С.С. Герасименко

Начальник финансово-экономического отдела		Н.С.Скрыпник

Депутат Поляковского

сельского поселения					   Л.В. Дорошева

Представитель «Ростехнадзора»			   по согласованию

Приложение № 2

к распоряжению

Администрации Поляковского

сельского поселения

от 03.06.2016г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ

Комиссии по  проверке готовности к отопительному периоду всех объектов муниципального образования

Поляковского сельского поселения.

Общие положения

1.1.Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду всех  объектов муниципального образования Поляковского сельского поселения  образуется в целях проведения проверок готовности к отопительному периоду .

1.2. В состав комиссии включаются: представители администрации Поляковского сельского поселения, а также представители органов уполномоченных на проведение государственного контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологической, пожарной, экологической и иной безопасности,  работники здравоохранения, социального обслуживания населения, общественных организаций, депутаты представительного органа Председателем комиссии назначается должностное лицо Поляковского сельского поселения

1.3.Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду всех объектов муниципального образования Поляковского сельского поселения формируется распоряжением  Главы администрации Поляковского сельского поселения и подотчетна ему.

1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется Приказом Министерства энергетики РФ от 12 . 03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»и настоящим Положением.

2. Обязанности комиссии по  проверке готовности к отопительному периоду всех объектов муниципального образования

Поляковского сельского поселения.

Комиссия по проверке готовности к отопительному периоду всех объектов муниципального образования Поляковского сельского поселения

при администрации Поляковского сельского поселения:

2.1. Рассматривают документы,  подтверждающие выполнение требований по готовности, а при  необходимости – проводят  осмотр объектов  социальной сферы;

2.2. Проводят комиссионную проверку. Результаты  проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному  периоду, установленной формы (приложение №5 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду (утв. приказом Министерства энергетики РФ от 12 . 03.2013 г. № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»));

2.3. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний, с указанием сроков их устранения;

2.4.Паспорт готовности к отопительному периоду составляется  по каждому объекту проверки  в течении 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к  отопительному периоду, а так же в случае, если замечания к требованиям по готовности,  выданные комиссией, устранены в срок.

Приложение № 3

к распоряжению администрации

Поляковского сельского поселения

от  03.06.2016 г. №50

ПЛАН

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры Поляковского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года

| № | Наименование объекта | Задание по подготовке | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание администрации Поляковского сельского поселения |  |  |
| 2. | МБУК «СДК Ключникова Балка» |  |  |
| 3. | МБУК «СДК Русский Колодец» |  |  |
| 4. | МБУК «Краснодесантская сельская библиотека» |  |  |
| 5. | Веселовская участковая больница |  |  |
| 6. | ФАП п.Золотая Коса |  |  |
| 7. | ФАП х.Ключникова Балка |  |  |
| 8. | ФАП х.Русский Колодец |  |  |
| 9. | МБДОУ д/с «Сказка» |  |  |
| 10. | МБДОУ д/с «Теремок» |  |  |
| 11. | МБОУ Новолакедемоновская СОШ |  |  |
| 12. | МБОУ Краснодесантская СОШ |  |  |

УТВЕРЖДАЮ:

Глава Поляковского

сельского поселения

_____________________ А.Н.Галицкий

ПЛАН

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной инфраструктуры Поляковского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 года

| № | Наименование объекта | Задание по подготовке | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Здание администрации Поляковского сельского поселения | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна, двери); наличие и работоспособность приборов учета, системы отопления, отсутствие задолженности за поставленную энергию, проверка дымохода (наличие актов) |  |
| 2. | МБУК «СДК Ключникова Балка» | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна, двери); наличие и работоспособность приборов учета, системы отопления, отсутствие задолженности за поставленную энергию, замена входной двери. |  |
| 3. | МБУК «СДК Русский Колодец» | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна двери); наличие и работоспособность приборов учета, системы отопления, отсутствие задолженности за поставленную энергию, первичная проверка дымохода и вентиляционного канала (наличие акта). |  |
| 4. | МБУК «Краснодесантская сельская библиотека» | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна, двери); наличие и работоспособность приборов учета, отсутствие задолженности за поставленную энергию, первичная проверка дымохода и вентиляционного канала (наличие акта). |  |
| 5. | Веселовская участковая больница | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна, двери); наличие и работоспособность приборов учета, отсутствие задолженности за поставленную энергию, первичная проверка дымохода и вентиляционного канала (наличие акта). |  |
| 6. | ФАП п.Золотая Коса | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна, двери); наличие и работоспособность приборов учета, отсутствие задолженности за поставленную энергию, первичная проверка дымохода и вентиляционного канала (наличие акта). |  |
| 7. | ФАП х.Ключникова Балка | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна, двери); наличие и работоспособность приборов учета, отсутствие задолженности за поставленную энергию, первичная проверка дымохода и вентиляционного канала (наличие акта). |  |
| 8. | ФАП х.Русский Колодец | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна, двери); наличие и работоспособность приборов учета, отсутствие задолженности за поставленную энергию, первичная проверка дымохода и вентиляционного канала (наличие акта). |  |
| 9. | МБДОУ д/с «Сказка» | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна, двери); наличие и работоспособность приборов учета, отсутствие задолженности за поставленную энергию, первичная проверка дымохода и вентиляционного канала (наличие акта). |  |
| 10. | МБДОУ д/с «Теремок» | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна, двери); наличие и работоспособность приборов учета, отсутствие задолженности за поставленную энергию, первичная проверка дымохода и вентиляционного канала (наличие акта). |  |
| 11. | МБОУ Новолакедемоновская СОШ | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна, двери); наличие и работоспособность приборов учета, отсутствие задолженности за поставленную энергию, первичная проверка дымохода и вентиляционного канала (наличие акта). |  |
| 12. | МБОУ Краснодесантская СОШ | Разработка плана ремонтных работ; состояние утепления здания (чердак, окна, двери); наличие и работоспособность приборов учета, отсутствие задолженности за поставленную энергию, первичная проверка дымохода и вентиляционного канала (наличие акта). |  |

Приложение № 4

к распоряжению администрации

Поляковского сельского поселения

от  03.06.2016 г. №50

График

Подготовки и поэтапной сдачи объектов по актам  готовности к зиме

| дата | 1 августа 2016 г. | 15 августа 2016 г. | 1 сентября 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| % готовности | 60% | 80% | 100% |

Приложение № 5

к распоряжению администрации

Поляковского сельского поселения

от  03.06.2016 г. №50

от ____________ №____

АКТ

Проверки готовности к отопительному периоду ________/________гг.

____________________________          «_____» ______________ 20___г.

(место составление акта)				(дата составления акта)

Комиссия, образованная _________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «____» ______________ 20____г. , утвержденной ______________________________________

__________________________________________________________________________________ (ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «____» ______________ 20____г. по «____» ______________ 20____г. в соответствии с Федеральным законом от 27. Июля 2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду _________________________________________________

__________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

- __________________________________;

- __________________________________;

- __________________________________.

В ходе проведения готовности к отопительному периоду комиссия установила: __________________________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________.

Комиссия установила:

1.Промывка оборудования тепловых установок проведена.

2.Эксплуатационные решения разработаны. Температурный график 95-70 град.

3.Ремонтные работы согласно плана подготовки к ОЗП выполнены.

4.Состояние тепловых сетей удовлетворительное.

5.Окна, чердаки, лестничные клетки, подвалы утеплены.

6.Тепловые пункты отсутствуют.

7.Приборы учета энергоресурсов находится в рабочем состоянии.

8.Предохранительная арматура защиты систем теплопотребления находится в рабочем состоянии.

9.Паспорта котлов, оперативные схемы, инструкции для обслуживающего персонала в наличии.

10.Прямые соединения оборудования котельных с водопроводом и канализацией отсутствуют.

11.Плотность оборудования котельных не нарушена.

12.Установка дросселирующих устройств не требуется

13.Задолженность за энергоресурсы отсутствует.

14.Собственные ремонтные бригады отсутствуют, в случае возникновения аварийных ситуаций к ремонтным работам привлекаются  специализированные организации.

15.Системы теплопотребления и тепловые сети подготовлены, находятся в удовлетворительном состоянии. Гидравлические испытания выполнены.

16.Распорядительными документами назначены ответственные лица за исправное состояние и безопасную эксплуатацию электрических энергоустановок. Ответственные лица прошли проверку знаний в комиссии органов Ростехнадзора.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ________/_______гг.

Председатель комиссии: _____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:            _____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

_____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«____» ______________ 20____г.  __________________________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)